Proyecto Estructuras de Datos Agosto – Diciembre 2022

# Integrantes

* Fernando Villalobos Betancourt 202318
* Fernando Espinoza Hernández 202562
* Óscar Manuel Martínez Sosa 195770
* Luis Eduardo Suarez Arroyo 202717

# Objetivo

Llevar a cabo el diseño y elaboración de una calculadora utilizando el lenguaje de programación Java.

# Plan de entregas

* 11/09/2022: Revisión de Sintaxis
* 14/09/2022: Convertir de Infija a Postfija
* 17/09/2022: Clase
* 20/09/2022: Interfaz gráfica

# Organización

A partir del día 9 de septiembre, 2 equipos van a elaborar respectivamente la Revisión de Sintaxis y Convertir de Infija a Postfija. El primer equipo al terminar en tiempo la Revisión de Sintaxis, se va a incorporar al segundo equipo para la elaboración de Infija a Postfija. Una vez terminado esto, se va a elaborar la clase y los métodos correspondientes para la funcionalidad correcta del programa, y el día 18 de septiembre se inicia la elaboración de la interfaz gráfica para terminar el proyecto en su totalidad el 20 de septiembre.